| БАШҚОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ БӘЛӘБӘЙ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ МӘТӘУБАШ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХЭКЭМИЭТЕ 452035, Мәтәүбаш ауылы, Мәктәп урамы, 62 а Тел. 2-61-45 |  | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЕТЕВБАШЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 452035, с. Метевбаш, ул. Школьная 62 а Тел. 2-61-45 |
| --- | --- | --- |

КАРАР	   ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 июнь  2014 й.                         №     16                      02 июня 2014 г.

О подготовке объектов энергетического хозяйства, жилищно- коммунального и социального назначения сельского поселения  Метевбашевский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов

В целях обеспечения устойчивой и безаварийной работы объектов энергетического хозяйства, жилищно – коммунального и социального назначения сельского поселения Метевбашевский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан в осенне-зимний период 2014-2015 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по подготовке объектов энергетического хозяйства, жилищно – коммунального и социального назначения сельского поселения Метевбашевский  сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан в осенне-зимний период 2014- 2015 годов (Приложение №1).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов энергетического хозяйства, жилищно – коммунального и социального назначения сельского поселения Метевбашевский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан к работе в осенне - зимний период 2014-2015 годов (Приложение №2).

3. До 15 сентября 2015 года завершить оформление согласованных по установленным формам единых паспортов готовности сельского поселения Метевбашевский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан к эксплуатации в осенне-зимний период 2014 – 2015 годов.

4. Персональную  ответственность за  своевременную  и  качественную  подготовку  объектов  жилищно-коммунального  хозяйства  к  работе  в  осенне-зимний  период 2013-2014 годов независимо от форм  собственности   возложить  на  руководителей   предприятий, организаций и учреждений.

5.   Руководство работой  комиссии  и  контроль за  выполнением  данного  постановления  оставляю за  собой.

Глава сельского поселения                                                    М.М.Зайруллин

Приложение №1 к постановлению

главы сельского поселения

Метевбашевский  сельсовет

муниципального района

Белебеевский 	район

Республики Башкортостан

от 	02  июня 2014 года №16

Состав

комиссии по подготовке объектов энергетического хозяйства, жилищно- коммунального хозяйства и социального назначения сельского поселения Метевбашевский  сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

к работе в осеннее - зимний период 2014 -2015 годов

Зайруллин Марат Мунаварович  – глава сельского поселения Метевбашевский сельсовет муниципального района Белебеевский район РБ, председатель комиссии;

Члены комиссии:

Кирсанов П.И. – начальник «Белебеевские РЭС» (по согласованию);

Низамутдинов Н.З. – инспектор «Ростехнадзор» (по согласованию);

Бляшенко А.Д. - директор филиала ОАО «Газпром газораспределение Уфа» (по согласованию).

Управляющий делами администрации

сельского поселения Метевбашевский  сельсовет                                               З.Р.Гумерова

Приложение № 2 к постановлению 	главы сельского поселения 	Метевбашевский сельсовет 	муниципального района Белебеевский 	район Республики Башкортостан

от 02 июня 2014 года № 16

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального  и социального назначения сельского поселения Метевбашевский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан в осенне - зимний период 2014 -2015 годов.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комиссии периодически рассматривать на совещаниях ход подготовки к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов | Не менее 1 раза в месяц | Зайруллин М.М. |
| 2 | Создать комиссию по подготовке к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов и разработать планы мероприятий | июнь 2014 года | Зайруллин М.М.. |
| 3 | Обеспечить своевременное выполнение пунктов плана мероприятий по подготовке объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов. | До 01.09.2014 г. | Зайруллин М.М.. Руководители предприятий и организаций (по согласованию) |
| 4 | На случай чрезвычайных ситуаций разработать аварийный план зимней очистки сельского поселения Максим – Горьковский сельсовет с привлечением техники ведомственных организаций | До 01.09.2014 г. | Зайруллин М.М.. |
| 5 | Оформить паспорта готовности ведомственных организаций к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 годов. | До 15.09.2014 г. | Зайруллин М..М.. Руководители предприятий и организаций (по согласованию) |
| 6 | Подготовить к работе в зимних условиях снегоочистительные и спецмашины, аварийную технику, автотранспорт | До 15.09.2014 года | Руководители предприятий и организаций (по согласованию) |
| 7 | Провести промывку и опрессовку отопительных систем в учреждениях образования, культуры и здравоохранения | До 01.09.2014 года | Руководители предприятий и организаций (по согласованию) |
| 8 | Обеспечить выполнение планов капитального ремонта и полной замены ветхих сетей, линий и сооружений | До 15.09.2014 года | Руководители предприятий и организаций (по согласованию) |

Управляющий делами администрации                                             З.Р.Гумерова